|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Mateusz Wojciechowski**  **Wójt Gminy Ostrowite  ul. Lipowa 2  62-402 Ostrowite** |   Ostrowite, dnia 26 sierpnia 2021r.  OO.ZP.271.79.2021  **Zapytanie ofertowe**  W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 29/2021 z dnia 27.05.2021r. Gmina Ostrowite  zaprasza do złożenia oferty na:  **I. Instrukcja dla Wykonawców**  **Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg gminnych etap II**  **Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo**  **Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel**  **Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno**  1. Nazwa zamawiającego:  Gmina Ostrowite  Ul. Lipowa 2  62-402 Ostrowite  tel. 632765160  [**ugmostrowite@post.pl**](mailto:ugmostrowite@post.pl)  **NIP: 667-169-98-52**   1. **Opis przedmiotu zamówienia:**   Szczegółowy zakres rzeczowy polega na:  **Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo**  Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Skrzynka- działka nr: 158, 145, 148 , Siernicze Wielkie – działka nr: 5318/1, 267 Naprusewo działka nr 225   * Długość odcinka - 3000,00m. * Szerokość jezdni - 4,50m. * Kategoria ruchu KR1   Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Siernicze Wielkie, Naprusewo wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:  a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych  b) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych,  c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem  d) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora,  e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,  f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,  g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy,  h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).  Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:  1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  2. Inwentaryzację stanu istniejącego;  3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem;  4. Dokumentację geotechniczną;  5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,  6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite  7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID.  **Termin realizacji zamówienia dla zadania I:**  **I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy;**  **II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy;**  **III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 15.07.2022 r.**  **Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel**  Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Doły - działka nr: 32/2 , Kąpiel – działka nr: 187, 176   * Długość odcinka - 1580,00m. * Szerokość jezdni - 4,50m. * Kategoria ruchu KR1   Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:  a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych  b) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych,  c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem  d) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora,  e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,  f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,  g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy,  h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).  Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:  1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  2. Inwentaryzację stanu istniejącego;  3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem;  4. Dokumentację geotechniczną;  5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,  6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite  7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID.  **Termin realizacji zamówienia dla zadania II:**  **I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy;**  **II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy;**  **III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 25.02.2023 r.**  **Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno**  Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Szyszłowo - działka nr: 134 , 133 Izdebno – działka nr: 105   * Długość odcinka - 2400,00m. * Szerokość jezdni - 4,50m. * Kategoria ruchu KR1   Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:  a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych  b) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych,  c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem  d) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora,  e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,  f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,  g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy,  h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).  Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:  1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  2. Inwentaryzację stanu istniejącego;  3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem;  4. Dokumentację geotechniczną;  5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,  6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite  7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID.  **Termin realizacja zamówienia dla zadania III:**  **I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy;**  **II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy;**  **III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 25.02.2023 r.**   1. Wykonawca dołączy do projektu wszelkie oświadczenia oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   **DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:**  Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.155.  **Kody CPV:**  [79421200-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowe-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8797) Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  [79421100-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-nad-projektem-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8796) Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych [79421000-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zarzadzania-projektem-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8795) Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych  **2. Opis wymagań:**   1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy. 2. Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę. 3. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.   **3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:**   * „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%.   **4. Termin, miejsce i forma składania ofert:**  4.1. Termin złożenia oferty: do dnia **3 września 2021r., do godziny 10:00.**  4.2. Miejsce złożenia oferty: **Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,**  **pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze**  4.3. Forma składania ofert:  4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie   z dopiskiem:  OFERTA  ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.79.2021 pn.:  **Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg gminnych etap II**  **Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo**  **Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel**  **Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno**  **Nie otwierać przed 03 września 2021 rok, godzina 10:00**  4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.  4.5. Do oferty należy załączyć:   1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. oświadczenie RODO   **Odrzuceniu oferty**:  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:   1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub, 2. złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 3. została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu   **Warunki wykluczenia**  Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca  w szczególności na:   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.   **5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.**  **6. Informacje uzupełniające:**  - osoby upoważnione do kontaktu:  Janusz Pawlaczyk tel. 63 2765 160 w. 155, email: [budownictwo@ostrowite.pl](mailto:budownictwo@ostrowite.pl)  Beata Chmielecka , tel.: 63 2765 160 w. 136, email: [biuro@ostrowite.pl](mailto:biuro@ostrowite.pl)  Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160  UWAGA!!!  Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów,  wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  Załączniki:   1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Oświadczenie RODO - załącznik nr 2 3. Mapa z przebiegiem dróg - załącznik nr 3 4. Projekt umowy - załącznik nr 4   Sporządziła:  Beata Chmielecka |
|  |