|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  **Mateusz Wojciechowski**  **Wójt Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite**  |

 Ostrowite, dnia 26 sierpnia 2021r.OO.ZP.271.79.2021**Zapytanie ofertowe**W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 29/2021 z dnia 27.05.2021r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na:**I. Instrukcja dla Wykonawców****Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg gminnych etap II****Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo** **Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel****Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno**1. Nazwa zamawiającego: Gmina OstrowiteUl. Lipowa 262-402 Ostrowitetel. 632765160**ugmostrowite@post.pl** **NIP: 667-169-98-52** 1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy zakres rzeczowy polega na:**Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo** Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Skrzynka- działka nr: 158, 145, 148 , Siernicze Wielkie – działka nr: 5318/1, 267 Naprusewo działka nr 225* Długość odcinka - 3000,00m.
* Szerokość jezdni - 4,50m.
* Kategoria ruchu KR1

Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Siernicze Wielkie, Naprusewo wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowychb) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych,c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniemd) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora,e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy,h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).  Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Inwentaryzację stanu istniejącego; 3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem; 4. Dokumentację geotechniczną; 5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite 7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID. **Termin realizacji zamówienia dla zadania I:** **I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy;** **II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy;** **III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 15.07.2022 r.****Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel**Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Doły - działka nr: 32/2 , Kąpiel – działka nr: 187, 176 * Długość odcinka - 1580,00m.
* Szerokość jezdni - 4,50m.
* Kategoria ruchu KR1

Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowychb) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych,c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniemd) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora,e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy,h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).  Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Inwentaryzację stanu istniejącego; 3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem; 4. Dokumentację geotechniczną; 5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite 7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID. **Termin realizacji zamówienia dla zadania II:** **I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy;** **II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy;** **III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 25.02.2023 r.****Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno**Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Szyszłowo - działka nr: 134 , 133 Izdebno – działka nr: 105* Długość odcinka - 2400,00m.
* Szerokość jezdni - 4,50m.
* Kategoria ruchu KR1

Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowychb) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych,c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniemd) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora,e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy,h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).  Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Inwentaryzację stanu istniejącego; 3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem; 4. Dokumentację geotechniczną; 5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite 7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID. **Termin realizacja zamówienia dla zadania III:** **I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy;** **II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy;** **III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 25.02.2023 r.**1. Wykonawca dołączy do projektu wszelkie oświadczenia oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

**DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:**  Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.155.**Kody CPV:**[79421200-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowe-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8797) Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych [79421100-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-nad-projektem-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8796) Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych [79421000-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zarzadzania-projektem-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8795) Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych **2. Opis wymagań:**1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy.
2. Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę.
3. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.

**3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:*** „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%.

**4. Termin, miejsce i forma składania ofert:**4.1. Termin złożenia oferty: do dnia **3 września 2021r., do godziny 10:00.**4.2. Miejsce złożenia oferty: **Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,**  **pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze** 4.3. Forma składania ofert: 4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.79.2021 pn.:**Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg gminnych etap II****Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo** **Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel****Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno** **Nie otwierać przed 03 września 2021 rok, godzina 10:00**4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.4.5. Do oferty należy załączyć: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2. oświadczenie RODO

**Odrzuceniu oferty**:Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,
2. złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
3. została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu

 **Warunki wykluczenia**Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca  w szczególności na:1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 **5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.** **6. Informacje uzupełniające:**- osoby upoważnione do kontaktu:  Janusz Pawlaczyk tel. 63 2765 160 w. 155, email: budownictwo@ostrowite.pl Beata Chmielecka , tel.: 63 2765 160 w. 136, email: biuro@ostrowite.plZapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160UWAGA!!!Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.Załączniki:1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie RODO - załącznik nr 2
3. Mapa z przebiegiem dróg - załącznik nr 3
4. Projekt umowy - załącznik nr 4

Sporządziła:Beata Chmielecka   |
|  |