Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego OO.ZP.271.95.2022

**- W Z Ó R -**

**UMOWA NR ………..**

**na wykonanie Zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2022-2023”**

zawarta dnia ………..……. 2022 r. w Ostrowitem, pomiędzy:

1. **Gminą Ostrowite** z siedzibą w Ostrowitem przy ul. Lipowej 2

NIP: 667-169-98-52,    
reprezentowanym przez:

**Mateusza Wojciechowskiego** – Wójta Gminy Ostrowite

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ostrowite – **Jolanty Rzemyszkiewicz**,

zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”

a

**2. …………………………………………….**

……………………………………………..

**………………………………………….….**

z siedzibą: …………………………………….

zwaną w dalszej części **„Wykonawcą”,**

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), bez zastosowania ustawy z dnia 01 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), gdyż ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130 000 złotych netto, Wykonawca wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, którym jest **wykonanie w latach 2022-2023 prac związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Ostrowite**.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie, na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy Ostrowite, kompleksowej usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest obejmującej: zabezpieczenie odpadów budowlanych zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (wcześniej zdemontowanych i zgromadzonych wyrobów budowlanych zawierających azbest), uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów, zważenie i załadunek oraz transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na przeznaczonym do tego składowisku.

**§ 2**

**TERMIN REALIZACJI**

1. Prace określone w § 1 Wykonawca będzie realizował od dnia zawarcia umowy do czasu wykorzystania kwoty wynikającej z niniejszej umowy, jednak nie później niż **do dnia 31 lipca 2023 r.**
2. Umowa wygasa po wypełnieniu wszystkich zobowiązań stron w niej zawartych i po całkowitym rozliczeniu zadania.

**§ 3**

**WARUNKI REALIZACJI I OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca otrzymywał będzie systematycznie od Zamawiającego zlecenia wykonania prac, o których mowa w § 1 (zawierające wykaz wnioskodawców, adresy nieruchomości, na których mają być wykonywane prace, zakres prac), zgodnie z danymi określonymi w poszczególnych wnioskach, składanych przez osoby zainteresowane wykonaniem usługi usunięcia odpadów zawierających azbest, zwane dalej „Wnioskodawcami”.
2. Wartość sumaryczna prac ustalona zostanie z uwzględnieniem kosztów jednostkowych określonych w § 4 ust. 3 i ilości odpadów budowlanych zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia na przeznaczonym do tego składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Prace realizowane będą do wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych, określonych w § 4 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe prace zgodnie z otrzymywanymi zleceniami, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że zainteresowani Wnioskodawcy zawrą z nim umowy cywilnoprawne regulujące indywidualnie warunki realizacji tych prac, w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec wnioskodawcy i osób trzecich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy przedłożenia do wglądu umów pomiędzy Wykonawcą a Wnioskodawcami.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zleceń, o których mowa w ust. 1, w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poszczególnych zleceń, ustalać będzie z Wnioskodawcami terminy realizacji wniosków, a także powiadamiać będzie o nich Starostwo Powiatowe w Słupcy przynajmniej na 7 dni roboczych przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją poszczególnych wniosków, przedkładając harmonogram prac zawierający: terminy realizacji poszczególnych wniosków.
5. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo przed przystąpieniem do rozpoczęcia wykonywania prac do uzgadniania z Wnioskodawcą ich zakresu, a także do oszacowania kosztu ich wykonania.
6. W przypadku znacznych rozbieżności w ilości odpadów budowlanych zawierających azbest (wynoszących powyżej 0,5 tony) podanych przez Wnioskodawców we wnioskach (wskazanych w zleceniach, o których mowa w ust. 1), a wartościami oszacowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego (przed przystąpieniem do wykonywania prac).
7. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją poszczególnych wniosków, obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Słupcy, Państwowemu Inspektorowi Pracy Oddział w Koninie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy. Zgłoszenie powinno być sporządzone zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w ust. 14 pkt 1, w tym m.in. musi zawierać adresy poszczególnych nieruchomości oraz terminy rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac.
8. Zlecenia oraz powiadomienia, o których mowa w ust. 1, 4, i 6 oraz § 5 ust. 5 i § 7 ust. 1 i 3 mogą być dokonywane pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: [odpady@ostrowite.pl](mailto:odpady@ostrowite.pl) ; adres e-mail Wykonawcy: ................................................
9. Przed wywiezieniem odpadów budowlanych zawierających azbest z terenu nieruchomości, gdzie realizowane są poszczególne wnioski, bezpośrednio do miejsca ich unieszkodliwienia, tj. składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, Wykonawca w obecności Wnioskodawcy lub upoważnionej przez Wnioskodawcę innej osoby dokonywać będzie ważenia ilości tych odpadów (z dokładnością do 0,001 Mg) oraz określać będzie końcowy koszt wykonania prac.
10. Wykonawca, po zakończeniu prac objętych wnioskiem sporządzać będzie protokół odbioru prac (stanowiący potwierdzenie dokonania ważenia odpadów zawierających azbest oraz odbioru i usunięcia odpadów zawierających azbest przez Wykonawcę z terenu danej nieruchomości, określonej we wniosku), podpisany przez Wykonawcę oraz Wnioskodawcę lub upoważnioną pisemnie przez Wnioskodawcę inną osobę - po 1 egz. protokołu otrzymują Wykonawca, Wnioskodawca oraz Zamawiający. Protokół winien zawierać co najmniej określenie Wnioskodawcy, miejsca odbioru odpadów zawierających azbest, rodzaju odpadów i ilości usuniętych odpadów w Mg, oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a także oświadczenie, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą. Wnioskodawcy winni otrzymywać od Wykonawcy protokoły odbioru prac w terminie do 14 dni od dnia usunięcia odpadów z terenu nieruchomości, a Zamawiający niezwłocznie po wykonaniu prac, z zastrzeżeniem, że ostatnie protokoły dostarczyć należy nie później niż do dnia 30.09.2022 r.
11. Wykonawca, po zakończeniu wszystkich prac wynikających z poszczególnych zleceń, o których mowa w ust. 1, sporządzi protokół końcowego odbioru wykonania zadania, zawierający: dane dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, określenie ilości odpadów budowlanych zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu Słupeckiego w ramach realizacji niniejszej umowy i przekazanych do unieszkodliwienia, dane dotyczące kosztów wykonania prac, dane dotyczące miejsca unieszkodliwienia odpadów. Protokół podpisany zostanie przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu kopii kart przekazania do unieszkodliwienia odpadów budowlanych zawierających azbest, dotyczących przekazania do unieszkodliwienia odpadów usuniętych w ramach realizacji niniejszej umowy w danym miesiącu. Ostateczny termin przedłożenia kopii kart przekazania odpadów usuniętych w ramach realizacji niniejszej umowy (dotyczących odpadów usuniętych we wrześniu 2022 roku.) upływa w dniu 30.09.2022 r. Kopie kart przekazania odpadów budowlanych zawierających azbest muszą być opatrzone przez Wykonawcę oświadczeniem, z którego będzie wynikać, że karty te dotyczą odpadów usuniętych w ramach realizacji niniejszej umowy. Wnioskodawca obowiązany będzie także do jednoczesnego okazania się przed Zamawiającym oryginałami kart przekazania odpadów, w celu potwierdzenia ilości odpadów usuniętych w związku z realizacją prac określonych w § 1, za wykonanie których koszty pokrywa Zamawiający, zgodnie z zapisami § 4, i przekazanych na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Na karcie przekazania odpadów musi być określone miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz znajdować się poświadczenie ich przyjęcia do unieszkodliwienia dokonane przez prowadzącego składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, uprawnionego do unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów, a także musi być określona nazwa gminy, z której terenu były usunięte odpady budowlane zawierające azbest oraz ilość odpadów określona z dokładnością do 0,001 Mg. Karty przekazania odpadów muszą być sporządzone w sposób spełniający wymogi wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
13. Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 10 - 12 jest warunkiem uznania wywiązania się Wykonawcy z realizacji zleceń, o których mowa w ust. 1.
14. Wykonawca prac obowiązany jest do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, w tym ich usuwania i transportu, określonych w szczególności w:
15. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649 ze zm.), w tym obowiązany jest do opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dokonania zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Słupcy, Państwowemu Inspektorowi Pracy Oddział w Koninie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy o zamiarze przeprowadzenia prac przynajmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem,
16. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2021 Nr 162, poz. 1089),
17. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
18. ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz.756 ze zm.).
19. Wykonawca zobowiązuje się do:
20. zapewnienia personelu posiadającego wiedzę i przeszkolenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 14 oraz w terminie ustalonym w niniejszej umowie,
21. zapewnienia wszystkich urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w tym pojazdu przystosowanego do załadunku i przewozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wyposażonego w dźwig HDS z wagą o udźwigu powyżej 1 Mg i ważącą z dokładnością do 0,001 Mg, dla wagi musi być wystawiony aktualny dokument potwierdzający jej legalizację,
22. zabezpieczania placu robót i uporządkowania terenu po ich zakończeniu,
23. naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia tych prac lub w związku z nimi, zarówno w stosunku do Wnioskodawców, jak i osób trzecich.
24. Odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z pracami będącymi przedmiotem umowy, ponosi Wykonawca. Wykonawca winien okazać, na każde żądanie Zamawiającego, ważną polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej.
25. Przekazane w związku z realizacją niniejszej umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszystkich powierzonych mu danych osobowych oraz podjęcia wszelkich środków zabezpieczających zbiór danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
26. Wykonawca realizował będzie prace samodzielnie bez udziału podwykonawców, w oparciu o posiadane uprawnienia i zezwolenia.

**§ 4**

**WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wartość przedmiotu umowy, stanowiąca koszty ponoszone przez Zamawiającego, ustalone zgodnie z zapisami ust. 6, nie może przekroczyć **kwoty ....................... PLN brutto (słownie złotych:...........................................................),** tj. środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację w latach 2022-2023 prac określonych w § 1.
2. Zamawiający zastrzega, że kwota określona w ust. 1 może nie być wykorzystana w całości - ze względu na ilość składanych wniosków o wykonanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest oraz zakres prac objętych wnioskami. W przypadku, w którym wynagrodzenie nie osiągnie kwoty, o której mowa w ust. 1, Wykonawca nie ma prawa do żądania odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia stanowiącego różnicę między kwotą wymienioną w ust. 1, a wynagrodzeniem za faktycznie wykonany przedmiot umowy.
3. Wykonawca wykona prace uwzględniając wszystkie koszty jednostkowe wykonania kompleksowej usługi określonej w § 1 - za 1 Mg: ..... PLN netto, ..... PLN brutto.
4. Usługa objęta jest stawką podatku VAT wynoszącą 8%.
5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen zawartych w umowie przez cały okres, na który została zawarta.
6. Zamawiający z kwoty określonej w ust. 1 pokryje koszty realizowanego zadania w wysokości stanowiącej iloczyn unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest w Mg oraz stawki jednostkowej określonej w ust. 3.

**§ 5**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Gmina Ostrowite zabezpiecza finansowanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy do wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu..
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 28.02.2023, następny za okres od 01.03.2023 do 30.04.2023, ostatni okres obejmuje termin od 01.05.2023 do 31.07.2023 roku. Na fakturze winno znaleźć się określenie nabywcy: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, NIP 667-169-98-52, a także płatnika: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, NIP 667-169-98-52
3. Wykonawca wraz z fakturami VAT przedłoży szczegółowe zestawienie dla poszczególnej miejscowości określające: dane Wnioskodawców, adresy wykonania prac, ilość (w Mg, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, ustaloną poprzez ważenie na terenie poszczególnych nieruchomości) usuniętych odpadów budowlanych zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia, koszty wynikające z realizacji poszczególnych wniosków, według kosztów jednostkowych poszczególnych prac określonych zgodnie z § 4 ust. 3.
4. Warunkiem niezbędnym do dokonania płatności za wykonane prace na rzecz Wykonawcy będzie przedłożenie przez Wykonawcę:
5. faktury VAT wraz z zestawieniami, o których mowa w ust. 3,
6. protokołów odbioru prac, o których mowa w § 3 ust. 10,
7. protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 11,
8. kopii kart przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia (wraz z oryginałami kart przekazania odpadów – do wglądu), o których mowa w § 3 ust. 12.
9. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Do czasu zrealizowania wezwania nie może zostać dokonana płatność wynikająca z faktury VAT.
10. Strony ustalają, że kwota należność wynikająca z faktury VAT zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy po przedstawieniu prawidłowo sporządzonych zestawień i dokumentów określonych w ust. 3 i ust. 4.
11. Faktura VAT wystawiona zostanie po wykonaniu prac wynikających z poszczególnych zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca wystawi fakturę z 14-dniowym terminem płatności. Za dzień zapłaty uznaję się obciążenie rachunku zamawiającego.
12. Fakturę oraz zestawienia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 - 4, Wykonawca przedłoży w Urzędzie Gminy w Ostrowitem w nieprzekraczalnych terminach do dnia 27.12.2021 30.04.2022 oraz 30.09.2022 r.
13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

**§ 6**

**KARY UMOWNE**

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (w szczególności, gdy Wykonawca nie spełnia wymagań i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w przepisach, o których mowa w § 3 ust. 14), Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty określonej w § 4 ust. 1.
2. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem postanowień umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby je zdołał ukończyć w wyznaczonym czasie, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty określonej w § 4 ust. 1.
3. W przypadku nie dostarczenia w terminie przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 - 4, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych naliczonych z tytułu odstąpienia od umowy oraz kar wskazanych w ust. 3. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w § 4 ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega możliwość potrącania kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 7**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe oszacowanie, przed przystąpieniem do prac (wynikających z poszczególnych wniosków), zakresu tych prac oraz kosztu ich wykonania, zgodnie z § 3 ust. 5 i 6 oraz za oszacowanie całkowitych łącznych kosztów wykonania prac, ponoszonych przez Zamawiającego, a tym samym za nie przekroczenie wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o przewidywanym przekroczeniu wartości przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił kosztów związanych z przeprowadzonymi przez Wykonawcę pracami, w części przekraczających wysokość przeznaczonych na ten cel środków finansowych, określonych w § 4 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub termin wykonania prac.
4. Strony zobowiązują się do lojalnego współdziałania w celu wykonania niniejszej umowy, a wszelkie problemy związane z realizacją jej przedmiotu, zobowiązują się rozwiązać niezwłocznie mając na względzie cel realizacji umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy już podpisanej w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej części prac objętych umową.
6. Wykonawca nie ma prawa do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Strony oświadczają, że adresy zamieszczone w umowie stanowią adresy do doręczania korespondencji i zobowiązują się do powiadamiania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu.
9. W przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
10. Wykonawca oświadcza, że znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 7 i 12, wynikających z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) i przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
12. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
13. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**KONTRASYGNATA**