        Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Wykonanie prac remontowo – budowlanych:
ETAP I do 30.12.2021 roku
Roboty remontowe wyjścia ewakuacyjnego budynku UG Ostrowite:
  1. Roboty rozbiórkowe
  2. Podłoża, posadzki, podłogi
  1. Tynki i okładziny wewnętrzne, elementy wykończenia
Roboty wykończeniowe parter i 1 piętro budynek UG
  1. Stolarka drzwiowa wyjście główne z budynku
  2. Remont WC parter z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
ETAP II do 30.01.2022 roku:
Roboty remontowe wyjścia ewakuacyjnego budynku UG Ostrowite:
  1. Stolarka drzwiowa
Roboty wykończeniowe parter i I piętro budynek UG
  1. Stolarka drzwiowa I piętro budynek UG