GK.271.7.2016.PN                                                                                       załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy nr…………

Zawarta w dniu…….2016r w Ostrowitem pomiędzy:

Gminą Ostrowite z siedzibą w Ostrowitem przy ul. Lipowej 2

NIP ……………, Regon……………..

reprezentowaną przez ;

Henryka Tylmana - Wójta Gminy Ostrowite

a

firmą:……………………………………… z siedzibą w………… przy ul. ………………………wpisaną  do rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ……… pod nr KRS  ………………,Regon……….., NIP…………….., reprezentowaną przez:……………….

lub Panią/Panem ………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………… z siedzibą  w…………………………………………… przy ul. ……………………………………. Wpisanym  do Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej ,

zwanym  dalej wykonawcą,

w wyniku  przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie  art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z póz. zm. ), zwaną  dalej w treści umowy ustawą , o wartości  poniżej kwot , o których mowa  w art.11 ust.8 ustawy, została zawarta umowa  o następ. treści

§ 1

Przedmiot Umowy

1.   Przedmiotem  zamówienia  jest przebudowa drogi  gminnej  Bar -Gostuń  o długości  L =  1,121 km   i  szerokości   4,00 m w zakresie:

a)  roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty ziemne

b) wykonanie  zjazdów z  kruszywa łamanego o grubości 15 cm ( melafir, bazalt, granit) i nawierzchni  z  mieszanek   mineralno bitumicznych.

c) wykonanie  poboczy z kruszywa  łamanego  grubości 10,00 cm ( melafir, bazalt, granit)

d)  wykonanie  podbudowy  ( melafir, bazalt, granit)

e ) wykonanie nawierzchni  mineralno- bitumicznej  warstwy ścieralnej  grubości  5,0 cm

f) wykonanie robót uzupełniających  i wykończeniowych.

warstwa górna podbudowy z  kruszyw łamanych  gr. 10 cm- 1029,30 m2

e) Organizacja ruchu – 4 znaki drogowe

2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w projekcie  budowlanym ,  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz we wzorze umowy.

3. W zakres niniejszego  zamówienia wchodzi  również:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy  wraz  z zapleczem budowy.

2) obsługa geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej ,

3) wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

4) Wykonawca  jako wytwórca odpadów  w rozumieniu  art.3 ust.3 pkt. 22 ustawy o odpadach  ma obowiązek zagospodarowania  ( wywozu  i utylizacji ) na własny koszt odadów  powstałych podczas realizacji zamówienia, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie do  dnia  30.09.2016r

2. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy może nastąpić po przekazaniu terenu budowy . Wprowadzenia na  budowę nastąpi  w terminie uzgodnionym przez strony , jednak nie później  niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

3.  Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy po wcześniejszym odebraniu  wykonanych robót , zgodnie   z paragrafem 9 niniejszej  umowy, włącznie z przekazaniem  kompletu atestów i certyfikatów  na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

§ 3

Obowiązki strony

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokólarne  przekazanie placu budowy

- dokonania  odbioru końcowego  wykonanych robot ,

- zapłata wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wniesienia zabezpieczenia wykonania  Umowy,

b) przejęcia terenu robót od Zamawiającego i jego  zabezpieczenia pod względem BHP i p. poż. na czas  realizacji robot budowlanych,

c)  bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej  w niezbędnym zakresie,

d)  przygotowania zaplecza budowy i sprawowania dozoru na terenie robót

e) ponoszenia kosztów związanych  z poborem wody i energii  dla potrzeb  wykonania robot budowlanych,

f)w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów , elementów zagospodarowania terenu, ich części  bądź  urządzeń  w toku realizacji –naprawienia ich i  doprowadzenie do stanu pierwotnego, demontażu, napraw , montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń  obiektów  istniejących i elementów zagospodarowania terenu na  budowie,

g) zapoznania się i stosowania w  czasie  prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w tym regulaminu utrzymania  czystości porządku na terenie  gminy Ostrowite i bezpieczeństwa pracy.

h) Wykonania robót z materiałów  własnych, będących wyrobami budowlanymi wprowadzonymi  do obrotu lub udostępnienia   na  rynku krajowym na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  budowlanych ( Dz. U. 2014, poz.883) i dostarczenia Zamawiającemu  najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru wymaganych prawem dokumentów,

i)  rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją, profesjonalną  wiedzą techniczną, zasadami sztuki  budowlanej, przepisami technicznymi, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego,

j) wyznaczania osoby do reprezentowania Wykonawcy na budowie,

k) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót  zanikających lub ulegających  zakryciu.

Nie zgłoszenie tych robót daje podstawę  Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia  stanu poprzedniego  na koszt i ryzyko  Wykonawcy,

l) ponoszenie pełnej odpowiedzialności  za szkody  oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków  pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

m) zapewnienie w czasie trwania prac należytego ładu i porządku, zapewnienie  ochrony znajdujących się na terenie  sieci  oraz  urządzeń , uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz w stanie  wolnym  od  przeszkód komunikacyjnych,

n) utrzymania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza  budowy, jak również terenów  sąsiadujących zajętych  lub  użytkowanych przez Wykonawcę , w tym  dokonania na własny koszt  renowacji zniszczonych lub  uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

o) wykonanie   inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w niezbędnym zakresie,

p) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego

p) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie skody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się  pokryć w pełnej wysokości,

r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach , które mogą  wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

s) uczestniczenia, na żądanie  Zamawiającego, w  naradach i innych  czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

t) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości  do odbioru i uczestniczenia w tej czynności,

3. Wykonawca oświadcza, że  zapoznał się z lokalizacją inwestycji i jej otoczeniem, ilością i jakością  robót i  materiałów potrzebnych do ich wykonania, drogami dojazdowymi na teren prowadzenia robót budowlanych,  uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu.

Wykonawca oświadcza, ż  dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych projektów i że zna wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia  jego pełnej funkcjonalności.

§ 4

Podwykonastwo

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót Podwykonawcom

2. Sprawy dotyczące podwykonawstwa regulują art. 143 a - 143 d ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

4. Zamawiający w terminie do 7 dni zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową należności objętych fakturą, o dokonaniu zapłaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

9. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz akceptacja treści umowy.

10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłaszanych przez Zamawiającego, Zamawiający zwolniony jest od odpowiedzialności określonej w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego.

11. Wysokości kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -0,5 % należnego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) zwłoki wynikającej z nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,5 % należnego wynagrodzenia za każdy dzień,

c) zwłoki wynikającego z nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,5 % należnego wynagrodzenia za każdy dzień,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,5 % należnego wynagrodzenia za każdy dzień.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

13. Obowiązuje forma pisemna umów o podwykonawstwo pod rygorem nieważności

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe , w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowiące maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie, o który mowa w ust. 1  za realizację  całości przedmiotu Umowy wyraża  się  kwotą:

- netto ……………… (słownie złotych: ……………………………. )

-VAT…%...............zł, …………. (słownie złotych: ……………………………. )

- brutto ………zł (słownie złotych……………………………………………..).

3. Wynagrodzenie , o  którym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z ostateczną  realizacją zamówienia wynikającego wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek VAT, wykonania badań, zebranie koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień, pozwoleń, koszty robót przygotowawczych, zagospodarowania  i urządzenia placu budowy, koszty usunięcia odpadów itp.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej  będzie:

a)  protokół odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie robót bez wad, podpisany przez przedstawiciela  Zamawiającego i Wykonawcę,

b) kopia faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego  roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego   o dokonaniu zaplaty podwykonawcy należnego  wynagrodzenia, potwierdzonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, w przypadku korzystania z usług podwykonawcy.

c0 oświdczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane prze niego roboty  zgodnie z § 4 umowy.

3.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Gminę Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, NIP 6671699852 przelewem na konto wskazane na fakturze.

§ 7

Gwarancja jakości i rękojmia za wady oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości  i rękojmi za wady na wykonane  roboty stanowiące przedmiot Umowy oraz  na wbudowane materiały na okres. 36 miesięcy, licząc od  daty protokołu  odbioru końowego przedmiotu Umowy.

W przypadku,  gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest  dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do  bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad, w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia  przez Zamawiającego wad lub  w innym technicznue  możliwym termine.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł co stanowi 10 % wartości umowy w formie/formach ...................... dnia ...................... .

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach           i wysokościach jak niżej :

- 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % kwoty zabezpieczenia  nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie  okresu rękojmi za wady.

11. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjny podpisany przez strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi.

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

13.  Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca  opóźnia  z rozpoczęciem  robót   lub ich wykonywaniem, a w szczególności  :

a)  jeżeli  zostanie  ogłoszona  upadłość  lub rozwiązanie  Firmy wykonawcy

b) jeżeli zostanie  wydany nakaz  zajęcia majątku Wykonawcy,

c) jeżeli  Wykonawca nie rozpoczął   robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy , o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe  lub w sposób sprzeczny z umową  , a w szczególności  stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą  lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie   z dokonanymi  uzgodnieniami.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.     W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy , ustalonego na podstawie  zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.

4. w przypadku odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego:

a) należy ustalić wartość wykonanych przez  Wykonawcę robót, a także  wartość  nie  zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zplecza budowy.

b) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robot w toku na dzień odstąpienia od Umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie   protokólarnie przekaże Zamawiającemu teren budowy. koszt zabezpieczenia przerwanych robót  obciąża stronę , która dała powód do odstąpienia  od Umowy.

5. Ustalenie wartośći, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona  wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa  w ust. 1 oraz ust.2, Zamawiający zobowiązany jest  do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane  wykonane      do dnia  odstąpienia  i odebrane przez zamawiającego, piod warunkiem, że zostały one wykonane należycie .

§ 9

Odbiór robot

1. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie  bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

2. Podstawą  zgłoszenia przez Wykonawcę   gotowości  do odbioru końcowego, będzie  faktyczne wykonanie robot.

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji odbiorowej  w  celu jej sprawdzenia , w tym: stosowne  atesty certyfikaty na wbudowane materiały

3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w  3  dni roboczych od daty zawiadomienia oraz  dostarczeniu kompletu dokumentów   wymienionych  w ust. 3.

4. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad  lub usterek, wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia  w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Po ich usunięciu strony ponownie przystąpią     do odbioru.

. 6. wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 10

Kary umowne

- Zamawiający  ma prawo naliczyć  kry umowne w następujących przypadkach:

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego  w §5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu Umowy,

b) 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 za zwłokę w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  gwarancji jakości i rękojmi za wady, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

d) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 za brak zapłaty  lub nieterminową   zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, za dzień  zwłoki , liczonej od daty terminu zapłaty,

e) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 za nieprzedłożenie  do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane,

f) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każde zdarzenia;

g)  0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 za brak zmiany Umowy o powykonastwo w zakresie terminu zapłaty, za każde  zdarzenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  z przyczyn zależnych  od Zamawiającego.

3. Obowiązek zapłaty kar umownych  nie wyłącza odpowiedzialności   odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach  ogólnych Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku  niedokonania zapłaty kar umownych w ciągu  14 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej   zapłaty, zamawiający  będzie uprawniony   do potrącenia tych  kar z bieżących   należności wykonawcy lub pobrania  ich z wniesionego Zabezpieczenia. zapłata kary , jej potrącenie lub pobranie nie  zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań  umownych.

5. Postanowienia dotyczące  kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z  kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie może  bez  zgody Zamawiającego przenieść  na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy,

7. Kary umowne ustalone za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki stają  się wymagalne:

a)  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 11

Zmiany Umowy

      - Zamawiający  dopuszcza zmianę   postanowień zawartej Umowy w w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w  następujących  przypadkach:

1)Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

2) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów  budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w ofercie stanie się niemożliwe bądź   podyktowane będzie  usprawnieniem procesu budowy, postępem  technologicznym, zwiększeniem  bezpieczeństwa na  budowie,

3)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy.

- konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych),

- konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej,

- zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, atmosferyczne (w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,

- opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,

- działania siły wyższej.

- zmiana wynagrodzenia:

w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy wynagrodzenia za roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie VAT.

w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych, oraz wynikających z korekt dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu).

5)Inne zmiany:

- zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,

- zmiany zakresu podwykonawstwa,

- rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

- zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.).

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.     W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

      - Wszelkie  zmiany niniejszej Umowy wymagają  zachowania  formy  pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

      - 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa  mją zastosowanie przepisybustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień  Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilngo ustawy prawo budowlane.

      - 3.spory mogące wynikać  przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzecowo, miejscowo dla  siedziby zamawiającego Sąd Powszechny.

      - Umowę  sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden  dla  Wykonawcy, dwa egzemplarze  dla zamawiającego.

Załączniki:

1. oferta

2.SIWZ

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

………………………….                                           ……………………………………