Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za  2014 r.

W roku 2014  w ramach wydatków majątkowych zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ostrowitem, której celem jest wzrost udziału społeczeństwa w aktywnym życiu sportowym. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2012-2015

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego  jest Zakład Remontowo-Produkcyjny  Budownictwa – Popławski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rodawskiej 32 a.                                                                                              Całkowita wartość robót  objętych dokumentacją techniczno-projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  to kwota 5 833 223,01 zł brutto.                                                                                                          Odbiór końcowy zadania  ustalony został na dzień    31 sierpnia 2015r.                                                                                                                  W roku budżetowym roboty budowlane  wraz z  nadzorem  inwestorskim zostały zaplanowane  na  kwotę   950 000,00zł .

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace budowlano-montażowe na wartość   855 484,22 zł.

Łącznie od początku rozpoczęcia budowy inwestycji  do dnia 31 grudnia 2014r. wykonane zostały roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem    inwestorskim i autorskim projektu o wartości 3 201 536,29 zł

- Budowa drogi Giewartów – Mieczownica

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2013-2014

W okresie sprawozdawczym  wykonano odcinek drogi na długości 1,4  km  o wartości  451 702,92 zł

Łącznie w okresie realizacji tej inwestycji tj. w latach 2013 - 2014 została wybudowana droga o długości  1,9 km i wartości 655 118,65 zł