Mateusz Wojciechowski Wójt Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite. Ostrowite, dnia 26 sierpnia 2021r. OO.ZP.271.79.2021 Zapytanie ofertowe W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 29/2021 z dnia 27.05.2021r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na: I. Instrukcja dla Wykonawców Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg gminnych etap II Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno 1. Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowite Ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite tel. 632765160 ugmostrowite@post.pl NIP: 667-169-98-52 - Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres rzeczowy polega na: Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Skrzynka- działka nr: 158, 145, 148 , Siernicze Wielkie – działka nr: 5318/1, 267 Naprusewo działka nr 225 - Długość odcinka - 3000,00m. - Szerokość jezdni - 4,50m. - Kategoria ruchu KR1 Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Siernicze Wielkie, Naprusewo wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych b) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych, c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem d) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora, e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy, h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID). Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Inwentaryzację stanu istniejącego; 3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem; 4. Dokumentację geotechniczną; 5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite 7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID. Termin realizacji zamówienia dla zadania I: I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy; II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy; III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 15.07.2022 r. Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Doły - działka nr: 32/2 , Kąpiel – działka nr: 187, 176 - Długość odcinka - 1580,00m. - Szerokość jezdni - 4,50m. - Kategoria ruchu KR1 Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych b) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych, c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem d) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora, e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy, h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID). Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Inwentaryzację stanu istniejącego; 3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem; 4. Dokumentację geotechniczną; 5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite 7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID. Termin realizacji zamówienia dla zadania II: I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy; II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy; III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 25.02.2023 r. Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej położony w obrębie miejscowości Szyszłowo - działka nr: 134 , 133 Izdebno – działka nr: 105 - Długość odcinka - 2400,00m. - Szerokość jezdni - 4,50m. - Kategoria ruchu KR1 Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania.: Budowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: a) przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych b) uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych, c) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem d) uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji oraz uzyskanie zgody na wejście w teren i przez tereny inne niż tereny Inwestora, e) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, f) projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, g) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy, h) uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID). Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Inwentaryzację stanu istniejącego; 3. Inwentaryzację zieleni i projektu gospodarki drzewostanem; 4. Dokumentację geotechniczną; 5. Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 6. Projekt budowlany (wszystkie branże) wraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w tym w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. oraz zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Gminę Ostrowite 7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Wójta Gminy Ostrowite decyzji ZRID. Termin realizacja zamówienia dla zadania III: I etap: opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez UG Ostrowite: do 3 m-cy od dnia podpisania umowy; II etap: złożenie projektu budowlano – wykonawczego do akceptacji UG Ostrowite: do 6 m-cy od dnia podpisania umowy; III etap: złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Słupcy w celu uzyskania decyzji ZRID: do 25.02.2023 r. - Wykonawca dołączy do projektu wszelkie oświadczenia oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY: Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.155. Kody CPV: 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 2. Opis wymagań: - Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy. - Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę. - Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: - „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%. 4. Termin, miejsce i forma składania ofert: 4.1. Termin złożenia oferty: do dnia 3 września 2021r., do godziny 10:00. 4.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze 4.3. Forma składania ofert: 4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.79.2021 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg gminnych etap II Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej nr G1003P, G1001P w miejscowości Skrzynka, Naprusewo Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły, Kąpiel Zadanie III. Przebudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno Nie otwierać przed 03 września 2021 rok, godzina 10:00 4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane. 4.5. Do oferty należy załączyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - oświadczenie RODO Odrzuceniu oferty: Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub, - złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, - została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu Warunki wykluczenia Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 6. Informacje uzupełniające: - osoby upoważnione do kontaktu: Janusz Pawlaczyk tel. 63 2765 160 w. 155, email: budownictwo@ostrowite.pl Beata Chmielecka , tel.: 63 2765 160 w. 136, email: biuro@ostrowite.pl Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160 UWAGA!!! Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Załączniki: - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - Oświadczenie RODO - załącznik nr 2 - Mapa z przebiegiem dróg - załącznik nr 3 - Projekt umowy - załącznik nr 4 Sporządziła: Beata Chmielecka