| Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 62-42 Ostrowite NIP: 667-16-99-852 |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania: GK.271.3.2012 Ostrowite, 16. 03. 2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) na roboty budowlane w zakresie: ,, BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NAPRUSEWIE” |  |
| ZATWIERDZAM |  |
|  | Wójt Gminy Ostrowite /-/ Henryk Tylman |
| (podpis kierownika jednostki) |  |

| I. Zamawiający: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamówienia publicznego udziela: Nazwa: Gmina Ostrowite Siedziba: Urząd Gminy Ostrowite Adres : Ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite Regon: 311019390, NIP 667-16-99-852 Tel. (063) 2765-160, Fax. (063) 2765-160 Strona internetowa: www.ostrowite.pl, Godziny pracy: 7.15 – 15.15 |  |  |  |
| II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: |  |  |  |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p. |  |  |  |
| Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| III. Opis przedmiotu zamówienia: |  |  |  |
| 1. Przedmiotem zamówienia jest : „ Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie”. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności obejmuje projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. |  |  |  |
| 2. Założenia: |  |  |  |
| 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy - ślepy). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik do SIWZ. I tak: |  |  |  |
| * Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany, |  |  |  |
| * Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, |  |  |  |
| * Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy - ślepy). |  |  |  |
| 2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. |  |  |  |
| 3) Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia harmonogramu terminowego realizacji zamówienia. |  |  |  |
| 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. |  |  |  |
| 5) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. |  |  |  |
| 6) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. |  |  |  |
| 7) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. |  |  |  |
| 8) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. |  |  |  |
| 9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). |  |  |  |
| 10) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. |  |  |  |
| 11) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. |  |  |  |
| 12) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. |  |  |  |
| 13) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. |  |  |  |
| 14) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. |  |  |  |
| 3. Kod CPV: 45.21.11.00-0. |  |  |  |
| 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |  |  |  |
| 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. |  |  |  |
| 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. |  |  |  |
| IV. Termin wykonania zamówienia: |  |  |  |
| Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w terminie do 30. września 2012r. |  |  |  |
| V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom: |  |  |  |
| 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: |  |  |  |
| 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; |  |  |  |
| 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; |  |  |  |
| 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; |  |  |  |
| 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. |  |  |  |
| 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: |  |  |  |
| 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 - treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. |  |  |  |
| 2) wykazu co najmniej 1. roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości (o wartości minimum: 400 000,00 zł), datę i miejsce wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Druk wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |  |
| 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, szczególnie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Druk wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. |  |  |  |
| 4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (uprawnienia budowlane i świadectwa kwalifikacyjne oraz zaświadczenia potwierdzające wpisanie na listę właściwej izby samorządu zawodowego - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz obowiązek przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. |  |  |  |
| 5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (nie mniejszą niż 400 000,00 zł), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składana ofert. |  |  |  |
| 6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. |  |  |  |
| 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. |  |  |  |
| 4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 5, dotyczącej tych podmiotów. |  |  |  |
| 5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. |  |  |  |
| 6. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymaganych w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki. |  |  |  |
| 7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający żąda dołączenia do oferty: |  |  |  |
| 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. |  |  |  |
| 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy p.z.p. (w punkcie w jakim dotyczy danego Wykonawcy ze względu na formę organizacyjną jaką przyjmie w obrocie gospodarczym) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy p.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| 8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. |  |  |  |
| 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1-6: |  |  |  |
| 1) pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: |  |  |  |
| a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości |  |  |  |
| b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu |  |  |  |
| c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. |  |  |  |
| 2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| 10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| 11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio. |  |  |  |
| 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. |  |  |  |
| 13. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 7-12. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |  |  |  |
| 14. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: |  |  |  |
| 1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| 2) kosztorysu ofertowego |  |  |  |
| 3) oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej |  |  |  |
| 4) podpisanego oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, , którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ |  |  |  |
| 5) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ |  |  |  |
| 6) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika |  |  |  |
| 7) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |  |  |  |
| 8) kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu (przelew lub wpłata w kasie Zamawiającego). W pozostałych przypadkach należy załączyć do oferty oryginalny dokument wniesienia wadium. |  |  |  |
| Obowiązujące zasady! |  |  |  |
| 1. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrz. ust. 2 i 3. |  |  |  |
| 2. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale. |  |  |  |
| 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. |  |  |  |
| 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. |  |  |  |
| VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej: |  |  |  |
| 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. |  |  |  |
| 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. |  |  |  |
| 3. Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana. |  |  |  |
| 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. |  |  |  |
| 5. Ofertę należy złożyć na druku "OFERTA"- załącznik nr 1 do SIWZ, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian. |  |  |  |
| 6. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową i musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia oraz zawierać koszty wykonania wszystkich pozycji jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
| Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. |  |  |  |
| Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). |  |  |  |
| Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. |  |  |  |
| 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. |  |  |  |
| 8. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. |  |  |  |
| 9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis: |  |  |  |
| "Postępowanie GK.271.3.2012 - Oferta na wykonanie robót budowlanych, „Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie”. Nie otwierać przed godziną 13:00 dnia 05.04.2012 roku". |  |  |  |
| 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. |  |  |  |
| 11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. |  |  |  |
| 12. Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. |  |  |  |
| VII. Odrzucenie oferty: |  |  |  |
| Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli: |  |  |  |
| 1. jest niezgodna z ustawą: p.z.p. |  |  |  |
| 2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji |  |  |  |
| 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofert |  |  |  |
| 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny |  |  |  |
| 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów |  |  |  |
| VIII. Ocena ofert: |  |  |  |
| 1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: |  |  |  |
| LP | NAZWA KRYTERIUM | WAGA |  |
| 1 | CENA | 100 % |  |
| 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: |  |  |  |
| 1/ Kryterium nr 1 "Cena" oceniane będzie jak niżej |  |  |  |
| gdzie: |  |  |  |
| X - wartość punktowa ocenianego kryterium |  |  |  |
| Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert |  |  |  |
| Co - cena ocenianej oferty |  |  |  |
| Założenie: |  |  |  |
| 1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej. |  |  |  |
| 2) 100% (waga kryterium "Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt w ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt). |  |  |  |
| 3) Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty. |  |  |  |
| 3. Ocena końcowa oferty: |  |  |  |
| Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt. |  |  |  |
| IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: |  |  |  |
| 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie pisemnej. |  |  |  |
| 2. Zamawiający ustala, że w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym jedynie w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3. |  |  |  |
| 3. W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem faksu muszą być one każdorazowo potwierdzone na piśmie. |  |  |  |
| 4. Korespondencję należy kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite lub faksem na numer: 63 276 51 60 |  |  |  |
| 5. Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 07:15 - 15:15. |  |  |  |
| 6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Irena Kołata : inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych, Urząd Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite stanowisko służbowe: inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych, tel.: (063) 2765-160, fax. (063) 2765-160 |  |  |  |
| X. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ: |  |  |  |
| 1. Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie na piśmie, nie później do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy p.z.p.). |  |  |  |
| 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. |  |  |  |
| 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. |  |  |  |
| 5. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p.). |  |  |  |
| 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. |  |  |  |
| XI. Wadium: |  |  |  |
| 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 15 000,00 zł. |  |  |  |
| 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 p.z.p.). |  |  |  |
| 3. Wadium musi być wniesione na okres do końca terminu związania ofertą. |  |  |  |
| 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: „Budowa świetlicy wiejskiej” Bank Spółdzielczy w Słupcy o/Ostrowite nr konta: 96854200011100236500114253 |  |  |  |
| 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa p.z.p. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 05.04.2012 r. do godz. 12.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. |  |  |  |
| XII. Termin związania ofertą: |  |  |  |
| Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. |  |  |  |
| XIII. Miejsce i termin składania ofert |  |  |  |
| Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, w Ostrowitem, sekretariat – pok. nr 19, do dnia 05.04. 2012 r. do godz. 12 : 00 |  |  |  |
| XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert: |  |  |  |
| Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 05. 04. 2012 r. o godz. 13 : 00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Ostrowitem, pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |
| XV. Umowa: |  |  |  |
| 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niż PLN. |  |  |  |
| 2. Postanowienia umowy zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ . 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: - warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi, - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń i uzgodnień, - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne- jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia, - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez zamawiającego, a wynikających z błędów, które w niej wystąpiły, - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy, - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 2) zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ, w przypadku śmierci, choroby lub rozwiązania stosunku pracy osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. |  |  |  |
| XVI. Formalności związane z podpisaniem umowy: |  |  |  |
| 1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2. |  |  |  |
| 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| 3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie. |  |  |  |
| 4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą: osoby reprezentujące Wykonawcę oraz Zamawiającego. |  |  |  |
| 5. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron umowy. |  |  |  |
| XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: |  |  |  |
| 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie: przed podpisaniem umowy. |  |  |  |
| 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. |  |  |  |
| 3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. |  |  |  |
| 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: |  |  |  |
| a) pieniądzu |  |  |  |
| b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym |  |  |  |
| c) gwarancjach bankowych |  |  |  |
| d) gwarancjach ubezpieczeniowych |  |  |  |
| e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. |  |  |  |
| 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. |  |  |  |
| 6. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |  |  |  |
| 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. |  |  |  |
| 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrz. ust. 9. |  |  |  |
| 9. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota jest zwracana w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. |  |  |  |
| XVIII. Udostępnianie dokumentacji: |  |  |  |
| - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. |  |  |  |
| 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. |  |  |  |
| 3. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji. |  |  |  |
| XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: |  |  |  |
| - Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "środki ochrony prawnej" ustawy p.z.p. |  |  |  |
| - Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. |  |  |  |
| - Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy p.z.p. |  |  |  |
| Załączniki: |  |  |  |
| 1. Załącznik nr 1 - druk "Oferta" |  |  |  |
| 2. Załącznik nr 2 - projekt budowlany |  |  |  |
| 3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót |  |  |  |
| 4. Załącznik nr 4 - przedmiar robót (kosztorys ofertowy - ślepy) |  |  |  |
| 5. Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych |  |  |  |
| 6. Załącznik nr 6 - wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca |  |  |  |
| 7. Załącznik nr 7 - oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej |  |  |  |
| 8. Załącznik nr 8 - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia |  |  |  |
| 9. Załącznik nr 9 - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 10. Załącznik nr 10 - Wzór umowy |  |  |  |

|  |  | Załącznik nr 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | do SIWZ |
| .................. dnia ............................ |  |  |
| pieczątka firmy |  |  |
| ............................................................. |  |  |
| ............................................................. |  |  |
| ............................................................. |  |  |
| (nazwa (firma) i adres Zamawiającego) |  |  |
| OFERTA |  |  |
| I. Dane dotyczące Wykonawcy: |  |  |
| Pełna nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................ |  |  |
| Adres siedziby: ......................................................................................................................................... |  |  |
| NIP: ........................................................................ | REGON: ................................................................. |  |
| Tel. ......................................................................... | Fax.......................................................................... |  |
| II. Przedmiot oferty: |  |  |
| 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: ............................ |  |  |
| ................................................................................................................................................... |  |  |
| Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy - ślepy). |  |  |
| 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. |  |  |
| III. Cena oferty: |  |  |
| Ustalamy cenę za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na kwotę: |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie | Cena netto | Stawka VAT (w %) | Cena brutto (CENA RYCZAŁTOWA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Roboty budowlane w zakresie: ................................ |  |  |  |
| Słownie: .............................................................................................................................................................. |  |  |  |  |

| IV. Podwykonawca: |  |
| --- | --- |
| Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy*) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. |  |
| Zakres prac powierzonych podwykonawcy: ............................................................................................. |  |
| .................................................................................................................................................................. |  |
| .................................................................................................................................................................. |  |
| .................................................................................................................................................................. |  |
| *) niewłaściwe skreślić |  |
| V. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą: |  |
| (Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty). |  |
| Oświadczenia: |  |
| * Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post. (zał. nr 9 do SIWZ) | - str. ............. oferty |
| * Oświadczenia o posiadaniu przez osoby uprawnień (zał. nr 8 do SIWZ) | - str. ............. oferty |
| * Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej | - str. ............. oferty |
| * Inne: .............................................................................. | - str. ............. oferty |
| Dokumenty: |  |
| * Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej | - str. ............. oferty |
| * Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie | - str. ............. oferty |
| * Zaświadczenia z ZUS | - str. ............. oferty |
| * Zaświadczenie z US | - str. ............. oferty |
| * Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot.: członków Zarządu | - str. ............. oferty |
| * Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot.: Wykonawcy | - str. ............. oferty |
| * Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy |  |
| (w przypadku składania oferty przez pełnomocników) | - str. ............. oferty |
| * Wykaz wykonanych robót budowlanych | - str. ............. oferty |
| * Referencje | - str. ............. oferty |
| * Informacja z banku | - str. ............. oferty |
| * Wykaz osób, którymi dysponuje + wymagane dokumenty | - str. ............. oferty |
| * Polisa OC | - str. ............. oferty |
| * Inne: ...................................................................... | - str. ............. oferty |
| Inne: |  |
| * Dowód wniesienia wadium | - str. ............. oferty |
| * KOSZTORYS OFERTOWY | - str. ............. oferty |
| * Inne: ..................................................................... | - str. ............. oferty |
| VI. Oświadczenia Wykonawcy: |  |
| Oświadczam(y), że Wykonawca spełnia warunki, dotyczące: |  |
| 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; |  |
| 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; |  |
| 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; |  |
| 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. |  |
| Oświadczam(y), że Wykonawca: |  |
| 1) uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert, |  |
| 2) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ |  |
| Oferta została złożona na ...................................... ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. |  |
| ................................................................................... |  |
| (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt budowlany

Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4 do SIWZ

Przedmiar Robót (kosztorys ofertowy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

.......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| Nazwa Odbiorcy (nazwa +adres) miejsce wykonania | Wartość (w zł) | Rodzaj robót budowlanych | Data wykonania (dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia dokumentów (referencji) potwierdzających, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie. Należy dołączyć referencje robót budowlanych, które Wykonawca umieścił w wykazie robót budowlanych.

........................., dn. .......................

.........................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

.......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESEM WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

| Lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................., dn. .......................

.........................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o odbyciu wizji lokalnej

Oświadczamy, że odbyliśmy wizję lokalną na Placu Budowy i uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Po uzyskaniu wspomnianych informacji stwierdzamy, że roboty budowlane wykonamy zgodnie z wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej staranności, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

........................., dn. .......................

.........................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

.................. dnia ............................

pieczątka firmy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ............................................................ na ................................................................................

(wskazać tryb) (wskazać przedmiot zamówienia)

nr postępowania: GK.271.3.2012

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa niezbędne przy wykonywaniu czynności podejmowanych w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

........................., dn. .......................

.........................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

.................. dnia ............................

pieczątka firmy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ............................................................ na ................................................................................

(wskazać tryb) (wskazać przedmiot zamówienia)

nr postępowania: GK.271.3.2012

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego Wykonawcy

Oświadczam, że .............................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

...................................................................................

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 10

do SIWZ

.................. dnia ............................

pieczątka firmy

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego)

WZÓR UMOWY nr ZP.272.     .2012

na roboty budowlane pn.:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie”

Gmina Ostrowite

W dniu .............2012 roku w  Ostrowitem pomiędzy:

1.  Gminą Ostrowite

z siedzibą w Ostrowitem ul. Lipowa 2,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Ostrowite– Henryka Tylmana

zwaną w dalszej części Zamawiającym

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Paulińskiej

a

2.  ....................... REGON ……………, NIP ………………….,

z siedzibą w ................

reprezentowanym przez:

...........................

zwanym w dalszej części Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie, obręb geodezyjny Naprusewo, Gmina Ostrowite”, w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji techniczno-projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.	Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

1.	Materiały i urządzenia, które Wykonawca zobowiązuje się użyć do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji techniczno-projektowej.

2.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do własnych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

1.	Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

2.	Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie strony ustalają na dzień 30.09.2012r.

§ 4

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, za cały przedmiot zamówienia w wysokości netto ………………..zł (słownie złotych:…….………………), plus podatek VAT 23 %, tj. …………………zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………………. zł (słownie złotych:……………………………………).

2.	Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane

z  realizacją robót objętych dokumentacją techniczno-projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

§ 5

1.	Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie sukcesywnie za wykonane roboty, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz zaakceptowanego protokołu częściowego odbioru przez inspektora nadzoru.

a)         Wykonawca może wystawiać  faktury częściowe do wysokości  80 % wynagrodzenia

umownego

a)	odbiór końcowy o wartości pozostałej części zamówienia w terminie określonym

w niniejszej umowie.

2.	Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru robót. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 6

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)	przekazanie dokumentacji techniczno-projektowej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,

b)	przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,

c)	zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

d)	wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody,

e)	odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

f)	zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)	wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 
             (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

b)	zagospodarowanie terenu budowy,

c)	wykonywanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczno-projektową,

d)	realizacja zaleceń Zamawiającego,

e)	skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a” i „b” ustawy Prawo budowlane,

f)	wykonanie robót  tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

g)	zapewnienie, na czas trwania robót kierownictwa robót wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany kierownika – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,

h)	utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

i)	zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową

i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych

w przepisach szczegółowych,

j)	informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

k)	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku Zamawiającego – naprawienie go

i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

l)	strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,

m)	wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na czas trwania budowy,

n)	zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,

o)	zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

p)	jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających

z Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować

z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

q)	terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

r)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

s)	usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót   w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

t)	ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

u)	posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym 
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania

umowy do czasu odbioru końcowego.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument

potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować,

co najmniej :

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej 400 000,00 zł

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

v)	Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

§ 7

1.	Przedstawicielem Zamawiającego dla prawidłowej realizacji umowy jest ……………….

2.	Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia prowadzić będzie ……………………………

§ 8

1.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie……………………………………… oraz 
             kierowników robót (branża sanitarna i elektryczna):……………………..i …………………………….

2.	Ustanowieni kierownicy działają w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane.

§ 9

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1)         Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za

wykonanie części robót,

2)         Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3)         Odbiór końcowy.

2.	Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane

będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim

wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego.

3.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na trzy dni robocze przed

planowanym terminem odbioru.

4.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

następujące dokumenty:

1)          Dziennik budowy,

2)         dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3)         wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4)         Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5)        dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika

robót),

6)       pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7.	Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8.	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

9.	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.	W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi i gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 10

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące       uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)	jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej i technicznej,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany  
             przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

2.	Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia 
             wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 
             niniejszego paragrafu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 
             to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
             wynikających z gwarancji.

6.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ............... zł (słownie: ...................... złotych), którą w dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał w formie ......................................

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

a)	70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b)	30 % wysokości zabezpieczenia w 15. dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

3.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

4.	W przypadku wygaśnięcia dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed odbiorem końcowym wykonania robót ( np. wskutek przesunięcia terminu wykonania umowy) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia , chyba że Wykonawca wniesie przewidziane prawem zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5.	Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca składa nie później niż w chwili podpisania 
             umowy.

§ 13

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)          Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3%

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin

zakończenia robót określono w § 3 ust. 2 niniejszej umowy),

b)          Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)          Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.	Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw

i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

b)	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejsza umową,

c)	w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

2)	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3)	Odstąpienie od umowy przez strony powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 15 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w pkt 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie,

4)      W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

b)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

d)	w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

e)	Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)	przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 15

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
             z     zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)	zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

- warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń i uzgodnień,

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne- jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac,

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez zamawiającego, a wynikających z błędów, które w niej wystąpiły,

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy,

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

2)	zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3)	Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ, w przypadku śmierci, choroby lub rozwiązania stosunku pracy osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.

§ 16

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca wykonania przedmiotu umowy.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa)

dla Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1)	oferta wykonawcy z dnia ........ 2012 r.,

2)	kosztorysy ofertowe,

3)	specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)	dokumentacja techniczno-projektowa,

5)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY 									WYKONAWCA